### Proje Toplantı Özeti: RF Sinyal Sayısallaştırma ve Spektrum Analizi

Tarih: 07.07.2026 Görüşülen Kişi: Gömülü Sistemler Takım Lideri

#### 1. Projenin Ana Hedefi

- ALINX (AXU5EVB-P) geliştirme ortamında, RF sinyallerini dijitalize edecek yeni bir donanım altyapısının kurulması.

- Sistemden nihai olarak bir spektrum çıktısı (spectrum output) alınması.

#### 2. Donanım ve Sistem Bileşenleri

- SDR (Software Defined Radio): ADRV9008

- Geliştirme Kartı: Alinx AXU5EVB-P

- Fiziksel Arayüz: FMC (FPGA Mezzanine Card) bağlantısı.

#### 3. Mevcut Durum ve Geliştirme Beklentileri

- Mevcut Sistem: Hâlihazırda kullanılan, ADRV9361 tabanlı daha eski bir spektrum analizör (specter) sistemi bulunuyor.

- İyileştirme: Kurulacak yeni sistemin (ADRV9008 + Alinx), bu eski sistemin yerini alması ve performansının iyileştirilmesi bekleniyor.

- Gelecek Vizyonu: Projenin ilerleyen aşamalarında, kurulan bu yeni yapının güncel/piyasadaki diğer sistemlerle performans kıyaslaması (benchmarking) yapılacak.

#### 4. İlk Aşama Aksiyon Adımları (Action Items)

- [ ] Geliştirme kartı (Alinx) ile SDR (ADRV9008) arasındaki FMC fiziksel bağlantısının (link) kurulması.

- [ ] Sistemin temel donanım altyapısının (hardware framework) ayağa kaldırılması.

- [ ] İşlenecek RF sinyalinin test aşamasında nereden ve nasıl alınacağının kararlaştırılması.

#### 5. Araştırılacak ve Netleştirilecek Açık Sorular

Sistemin mimarisini kurarken cevaplanması gereken temel teknik detaylar:

- Kontrol ve İletişim Katmanı: SDR ile olan iletişim, kart üzerinde koşacak bir işletim sistemi (örneğin gömülü Linux/PetaLinux) üzerinden mi sağlanacak?

- Veri Yolu (Data Link): Geliştirme kartı ve SDR arasındaki yüksek hızlı veri aktarımı ve haberleşme protokolü (JESD204B vb.) tam olarak nasıl yapılandırılacak?

#### 6. Proje Takvimi ve Teslimatlar

- Durum Değerlendirmesi: 3 hafta sonra (Tahmini Tarih: 28 Temmuz 2026).

- Beklenti: Yapılan donanım altyapısı kurulumunun ve o güne kadarki ilerlemelerin takım liderine sunulması.